**Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы**

**«Развитие транспортно-дорожного комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»**

С 2014 года на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района довольно успешно реализуется муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района».

В 2016 году фактический объем финансирования составил 184,84 млн. рублей при плане – 186,57 млн. рублей. На плановый период 2017-2019 годов на реализацию программы предусмотрено: 2017 год – 203,95 млн. рублей; 2018 и 2019 года – по 216,04 млн. рублей.

Основными целевыми показателя реализации программы являются:

- доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) внутреннего водного транспорта в общей численности населения муниципального района. Фактическое значение его за 2016 год и плановые значения на 2017-2019 года составляют 95%, что характеризует стабильность предоставления (оказания) и востребованность населением данных транспортных услуг.

- доля выполненных МКУ "Таймырская транспортная компания" заявок на оказание транспортных услуг по отношению к общему числу поданных заявок. Фактическое значение показателя за 2016 год – 99,6% при запланированном показателе 98,0%. Плановые значения: 2017 – 99,0%, 2018 и 2019 года – по 100%. Данный показатель характеризует стремление к тому, чтобы все поданные заявки на оказание транспортных услуг были оказаны качественно и в полном объеме.

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального района. Фактическое значение показателя за 2016 год – 99,4% при запланированном показателе 99,5%. Плановые значения: 2017 – 99,4%, 2018 – 99,2%, 2019 года – 99,0%. Данный показатель характеризует стремление органов местного самоуправления к постепенному (поэтапному) приведению автомобильных дорог Таймыра к нормативным требованиям.

В части непрограммных мероприятий в области транспорта и дорожной деятельности необходимо констатировать, что в 2016 году таковых не было, а вот на 2017 год запланировано мероприятие по поставке для нужд Администрации муниципального района (для организации регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в сельском поселении Хатанга) пассажирского водометного мелкосидящего катера. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия составляет 20,06 млн. рублей.