**Информация**

**о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно- энергетическими ресурсами»**

На территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с 2013 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами». В 2016 году фактический объем финансирования составил 2034,79 млн. рублей при плане – 2112,12 млн. рублей. На плановый период 2017-2019 годов на реализацию программы предусмотрено: 2017 год – 1937,37 млн. рублей; 2018 год 1759,44 млн.руб., 2019 года – 1541,04 млн. рублей.

Основными целевыми показателя реализации программы являются:

- Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт. Фактическое значение его за 2016 год составляют 150% плановые значения на 2017-2019 года составляют 100%, это характеризует стабильность выполнение ремонтных работ капитального характера на объектах социальной сферы соответствующих современным стандартам.

- Количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы. Фактическое значение показателя за 2016 год – 150% при запланированном показателе 100%. Плановые значения: 2017 – 100%, 2018 и 2019 года – по 100%. Данный показатель характеризует развитие сети объектов социальной сферы на территории Таймыра.

- Обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением. Фактическое значение показателя за 2016 год – 97,8% при запланированном показателе 100%. Плановые значения: 2017 – 100%, 2018 – 100%, 2019 года – 100%. Данный показатель характеризует защиту населения проживающих в домах с печным отоплением и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспеченность твердым топливом, учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении. Фактическое значение показателя за 2016 год – 100% при запланированном показателе 100%. Плановые значения: 2017 – 100%, 2018 – 100%, 2019 года – 100%. Данный показатель характеризует обеспеченность углем организаций бюджетной сферы находящихся на печном отоплении для прохождения безаварийного осеннее- зимнего периода.

 В части непрограммных мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, в 2016 году реализованы следующие проекты по благоустройству:

1) МО «г.п. Диксон» - проект «Площадка детства моего» (комплекс работ по благоустройству территории игровой площадки). Размер субсидии из краевого бюджета – 406,90 тыс. рублей, софинансирование – 4,13 тыс. рублей. Итого: 411,03 тыс. рублей. Были приобретены и доставлены конструкции детского игрового комплекса. Проведены работы по демонтажу, монтажу и покраске. Выполнен комплекс работ по благоустройству территории.

2) МО «с.п. Караул» - проект «Навстречу детям» (модернизация детских площадок в с. Караул). Размер субсидии из краевого бюджета – 500,00 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 25,66 тыс. рублей. Итого: 525,66 тыс. рублей. Приобретено и доставлено оборудование детской площадки приобретено, но не установлено. Установка будет осуществлена в 2017 году за счет средств сельского поселения Караул.

3) МО «Город Дудинка» - проект «Зеленый островок» (благоустройство территории возле дома 21 по улице Щорса). Проведены работы по разработке грунта вручную для установки бортовых камней (БР 100.30.15 /бетон В30 (М 400), по отсыпке территории песком (500 кв. м), по устройству покрытия из 40 мм армоцементных плит, по озеленению территории. Благоустройство территории проведено.